Project fasering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gantt chart |  |  |  |  |  |  |  |  |
| weeknr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| fases | Voorbereiding |  |  | uitvoering |  |  | Uitlevering | Terugblik |
| Planning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontwerpen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafisch design |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website backend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huisstijl implementatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitleveren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evalueren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zelfreflectie |  |  |  |  |  |  |  |  |

Planning

|  |  |
| --- | --- |
| Weeknr |  |
| 1 | Donderdag 7 september: Introductie met klant |
| 2 | Dinsdag 12 september: briefing met klant  Moodboard |
| 3 | Styletile + wireframe opzet |
| 4 | Database opzet |
| 5 | Frontend + connectie met database + 1e test |
| 6 | Frontend huisstijl implementatie + 2e test + documentatie |
| 7 | 3e test + documentatie + oplevering |
| 8 | Evaluatie + zelfreflectie |